

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 8 Mã nhóm: N8

Các thành viên có tham dự:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52100106 | Nguyễn Thành Nhật Tân | 52100106@student.tdtu.edu.vn |  | PM,Des,tester |
| 2 | 52100846 | Phùng Thị Thủy Tiên | 52100846@student.tdtu.edu.vn |  | Des, dev,tester |
| 3 | 52100038 | Vương Thanh Huy | 52100038@student.tdtu.edu.vn |  | Dev,tester |
| 4 | 52100783 | Nguyễn Trung Dũng | 52100783@student.tdtu.edu.vn |  | Dev, tester |
| 5 | 31900658 | Nguyễn Ngọc Ái Đan | 31900658@student.tdtu.edu.vn |  | BA |

Các thành viên vắng mặt:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Thảo luận về SRS
2. Thảo luận về các tính năng có trong app
3. Làm phần homepage của app

Địa điểm:Discord của nhóm

Thời gian bắt đầu:21:00 PM Thời gian kết thúc: 23:00 AM

# Kết quả buổi họp

(Các trao đổi, thảo luận, thống nhất chung của nhóm)

* Thống nhất một số tính năng trong app
* Giao deadline cho team dev
* Chỉnh sửa lại một số phần trong srs


# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 20/02/2023 đến 27/02/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiên | Nhờ bạn hỏi để phỏng vấn quản lý cửa hàng + chọn ngày phỏng vấn | Phỏng vấn được bạn nhân viên làm tại lotteria | Do bạn của Tiên bận nên đã nhờ người khác là bạn của chị Đan | Hoàn thành |
| 2 | Tiên + Đan | Phỏng vấn | Thu thập thông tin làm srs | Còn thiếu một số thông tin | Hoàn thành |
| 3 | Tân | Lên project plan | Hoàn thành project plan cơ bản | Còn khá mơ hồ về thời gian lúc làm | Hoàn thành |
| 4 | Tân + Tiên | Design home page | Hoàn thành design | Lên ý tưởng cho homepage còn gặp khó khăn | Hoàn thành |
| 5 | Tân | Update các biên bản tuần | Hoàn thành biên bản | Không có | Hoàn thành |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 27/02/2023 đến 06/03/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân + Tiên | Design phần đăng nhập, đăng ký, … các phần bên ngoài hệ thống | 27/2/2023 | 06/03/2023 | Hoàn thành giao diện cho team dev |
| 2 | Huy + Dũng | Dev phần giao diện home page | 27/2/2023 | 06/03/2023 | Hoàn thành phần code home page |
| 3 | Đan | Tiếp tục phát triển SRS | 27/2/2023 | 06/03/2023 | Hoàn thiện srs tốt hơn |
| 4 | Tân | Update các biên bản tuần | 27/2/2023 | 06/03/2023 | Hoàn thành biên bản |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Minh chứng cuộc họp**

****