

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 8 Mã nhóm: N8

Các thành viên có tham dự:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52100106 | Nguyễn Thành Nhật Tân | 52100106@student.tdtu.edu.vn |  | PM,Des,tester |
| 2 | 52100846 | Phùng Thị Thủy Tiên | 52100846@student.tdtu.edu.vn |  | Des, dev,tester |
| 3 | 52100038 | Vương Thanh Huy | 52100038@student.tdtu.edu.vn |  | Dev,tester |
| 4 | 52100783 | Nguyễn Trung Dũng | 52100783@student.tdtu.edu.vn |  | Dev, tester |
| 5 | 31900658 | Nguyễn Ngọc Ái Đan | 31900658@student.tdtu.edu.vn |  | BA |

Các thành viên vắng mặt:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Giao việc code phần đăng nhập, đăng ký,... và các phần liên quan
2. Cập nhật srs
3. Thiết kế phần giao diện cài đặt

Địa điểm: Thảo luận qua zalo của nhóm

Thời gian bắt đầu:20:00 PM Thời gian kết thúc: 21:15 AM

# Kết quả buổi họp

(Các trao đổi, thảo luận, thống nhất chung của nhóm)

* Thống nhất và vẽ thêm một số tính năng trong app trên figma
* Giao deadline cho team dev
* Chỉnh sửa lại một số phần trong srs

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 27/02/2023 đến 06/03/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tân + Tiên | Design phần đăng nhập, đăng ký, … các phần bên ngoài hệ thống | Hoàn thành design các phần | Tìm kiếm các hình ảnh phù hợp | Hoàn thành |
| 2 | Huy + Dũng | Dev phần giao diện home page | Hoàn thành cơ bản màn hình chính của app | Khó khăn trong việc tìm hiểu các function để làm chức năng | Hoàn thành |
| 3 | Đan | Tiếp tục phát triển SRS | Hoàn thành đặc tả usecase | tốn nhiều thời gian | Hoàn thành |
| 4 | Tân | Update các biên bản tuần | Hoàn thành biên bản | Không có | Hoàn thành |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 13/03/2023 đến 20/03/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đan | Vẽ activity diagram, làm docx báo cáo | 13/3/2023 | 20/03/2023 | Hoàn thành giao diện cho team dev |
| 2 | Huy + Dũng | Làm các chức năng trang chủ và phần đăng ký, đăng nhập, database user | 13/3/2023 | 20/03/2023 | Hoàn thành 90% công việc được giao |
| 3 | Tiên+ Tân | Vẽ thêm các chi tiết nhỏ phần trang chủ, đăng nhập, đăng ký, giao diện nhân viên | 13/3/2023 | 20/03/2023 | Hoàn thiện tốt hơn phần giao diện |
| 4 | Tân | Làm UI phần đăng ký, đăng nhập | 13/3/2023 | 20/03/2023 | Hoàn thành UI |
| 5 | Tân | Update các biên bản tuần | Hoàn thành biên bản | Không có | Hoàn thành |

1. **Minh chứng cuộc họp**

****