

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 8 Mã nhóm: N8

Các thành viên có tham dự:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52100106 | Nguyễn Thành Nhật Tân | 52100106@student.tdtu.edu.vn |  | PM,Des,tester |
| 2 | 52100846 | Phùng Thị Thủy Tiên | 52100846@student.tdtu.edu.vn |  | Des, dev,tester |
| 3 | 52100038 | Vương Thanh Huy | 52100038@student.tdtu.edu.vn |  | Dev,tester |
| 4 | 52100783 | Nguyễn Trung Dũng | 52100783@student.tdtu.edu.vn |  | Dev, tester |
| 5 | 31900658 | Nguyễn Ngọc Ái Đan | 31900658@student.tdtu.edu.vn |  | BA |

Các thành viên vắng mặt:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Giao việc code phần trang chủ, thực đơn
2. Vẽ thêm giao diện cho quản lý

Địa điểm: Thảo luận qua gg meet

Thời gian bắt đầu:20:00 PM Thời gian kết thúc: 21:15 AM

# Kết quả buổi họp

(Các trao đổi, thảo luận, thống nhất chung của nhóm)

* Thống nhất và vẽ thêm một số tính năng trong app trên figma của quản lý
* Giao deadline cho team dev
* Chỉnh sửa lại một số phần trong srs


# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 13/03/2023 đến 20/03/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đan | Vẽ activity diagram, làm docx báo cáo | Hoàn thành 50% activity diagram | Chạy cùng lúc nhiều báo cáo | Tạm ổn |
| 2 | Huy + Dũng | Làm các chức năng trang chủ và phần đăng ký, đăng nhập, database user | Đăng nhập, đăng ký thành công | Không có | Hoàn thành |
| 3 | Tiên + Tân | Vẽ thêm các chi tiết nhỏ phần trang chủ, đăng nhập, đăng ký, giao diện nhân viên | Hoàn thành cơ bản giao diện | Không có | Hoàn thành |
| 4 | Tân | Làm UI phần đăng ký, đăng nhập | Hoàn thành UI | Làm quen với Visual Studio khó khăn | Hoàn thành |
| 4 | Tân | Update các biên bản tuần | Hoàn thành biên bản | Không có | Hoàn thành |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 20/03/2023 đến 27/03/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đan | Tiếp tục hoàn thành activity diagram | 20/3/2023 | 27/03/2023 | Hoàn thành giao diện cho team dev |
| 2 | Huy + Dũng | Tiến hành làm trang chủ, thực đơn | 20/3/2023 | 27/03/2023 | Hoàn thành 50% công việc được giao |
| 3 | Tân + Tiên | Vẽ thêm giao diện user | 20/3/2023 | 27/03/2023 | Hoàn thiện tốt hơn phần giao diện |
| 4 | Tân | Làm giao diện phần user | 20/3/2023 | 27/03/2023 | Hoàn thành UI |
| 5 | Tân | Update các biên bản tuần | 20/3/2023 | 27/03/2023 | Hoàn thành biên bản |

1. **Minh chứng cuộc họp**

****