

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 8 Mã nhóm: N8

Các thành viên có tham dự:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52100106 | Nguyễn Thành Nhật Tân | 52100106@student.tdtu.edu.vn |  | PM,Des |
| 2 | 52100846 | Phùng Thị Thủy Tiên | 52100846@student.tdtu.edu.vn |  | Des, dev |
| 3 | 52100038 | Vương Thanh Huy | 52100038@student.tdtu.edu.vn |  | Dev |
| 4 | 52100783 | Nguyễn Trung Dũng | 52100783@student.tdtu.edu.vn |  | Dev, tester |
| 5 | 31900658 | Nguyễn Ngọc Ái Đan | 31900658@student.tdtu.edu.vn |  | BA |

Các thành viên vắng mặt:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Giao việc code phần khuyến mãi, thông báo, cài đặt
2. Vẽ thêm giao diện cho admin, nhân viên
3. Hoàn thành activities diagram, tiến hành vẽ sequence diagram

Địa điểm: Thảo luận qua discord của nhóm

Thời gian bắt đầu:20:00 PM Thời gian kết thúc: 21:00 AM

# Kết quả buổi họp

(Các trao đổi, thảo luận, thống nhất chung của nhóm)

* Thống nhất và vẽ thêm một số tính năng trong app trên figma (nhân viên và admin)
* Giao deadline cho team dev về phần khuyến mãi, thông báo, cài đặt
* Giao deadline để làm srs


# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 20/03/2023 đến 27/03/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đan | Tiếp tục hoàn thành activity diagram | Hoàn thành activity diagram | Không có | Hoàn thành |
| 2 | Huy + Dũng | Tiến hành làm trang chủ, thực đơn | Xong phần trang chủ, fill data lên thực đơn | Database còn ít, khó tìm lỗi | Hoàn thành 100% công việc được giao |
| 3 | Tân + Tiên | Vẽ thêm giao diện user | Hoàn thành giao diện user | Không có | Hoàn thành |
| 4 | Tân | Làm giao diện phần user | Hoàn thành UI | Làm quen với Visual Studio khó khăn | Hoàn thành |
| 5 | Tân | Update các biên bản tuần | Hoàn thành biên bản | Không có | Hoàn thành |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 27/03/2023 đến 03/04/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đan | Vẽ sequence diagram | 27/3/2023 | 03/04/2023 | Hoàn thành 50% số usecase |
| 2 | Huy + Dũng | Tiến hành code phần khuyến mãi, thông báo, cài đặt | 27/3/2023 | 03/04/2023 | Hoàn thành 90% công việc được giao |
| 3 | Tiên | Vẽ thêm các chi tiết user, admin | 27/3/2023 | 03/04/2023 | Hoàn thiện tốt hơn phần giao diện user |
| 4 | Tân | Làm giao diện phần admin | 27/3/2023 | 03/04/2023 | Hoàn thành cơ bản giao diện cho team dev |
| 5 | Tân | Update các biên bản tuần | 27/3/2023 | 03/04/2023 | Hoàn thành biên bản |

1. **Minh chứng cuộc họp**

****