

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 8 Mã nhóm: N8

Các thành viên có tham dự:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52100106 | Nguyễn Thành Nhật Tân | 52100106@student.tdtu.edu.vn |  | PM,Des,tester |
| 2 | 52100846 | Phùng Thị Thủy Tiên | 52100846@student.tdtu.edu.vn |  | Des, dev,tester |
| 3 | 52100038 | Vương Thanh Huy | 52100038@student.tdtu.edu.vn |  | Dev,tester |
| 4 | 52100783 | Nguyễn Trung Dũng | 52100783@student.tdtu.edu.vn |  | Dev, tester |
| 5 | 31900658 | Nguyễn Ngọc Ái Đan | 31900658@student.tdtu.edu.vn |  | BA |

Các thành viên vắng mặt:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Giao việc code phần nhân viên
2. Chuyển đổi ngôn ngữ
3. Tiếp tục fill database
4. Bổ sung lại usecase, cập nhật srs

Địa điểm: Thảo luận qua discord của nhóm

Thời gian bắt đầu:20:00 PM Thời gian kết thúc: 22:00 AM

# Kết quả buổi họp

(Các trao đổi, thảo luận, thống nhất chung của nhóm)

* Giao deadline cho team dev về phần nhân viên
* Giao deadline phần chuyển ngôn ngữ
* Fill database
* Giao deadline để cập nhật srs

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 10/04/2023 đến 17/04/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huy + Dũng | Tiến hành code giỏ hàng | Hoàn thành 100% giỏ hàng | Không có | Hoàn thành |
| 2 | Tiên | Fill database | Hoàn thành 70% database | Mất nhiều thời gian để research | Hoàn thành |
| 3 | Tân | Làm giao diện phần nhân viên | Hoàn thành giao diện | Không có | Hoàn thành |
| 4 | Tân | Update các biên bản tuần | Hoàn thành biên bản | Không có | Hoàn thành |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 17/04/2023 đến 24/04/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đan | Cập nhật srs | 17/04/2023 | 24/04/2023 | Cập nhật lại hoàn chỉnh srs |
| 2 | Huy + Dũng | Tiến hành code phần nhân viên, nghiên cứu mô hình 3 lớp | 17/04/2023 | 24/04/2023 | Hoàn thành 100% phần nhân viên |
| 3 | Tiên | Fill database | 17/04/2023 | 24/04/2023 | Fill 100% database |
| 4 | Tân | Làm giao diện phần quản lý, chuyển đổi ngôn ngữ user, vẽ sequence diagram | 17/04/2023 | 24/04/2023 | Hoàn thành cơ bản giao diện cho team dev |
| 5 | Tân | Update các biên bản tuần | 17/04/2023 | 24/04/2023 | Hoàn thành biên bản |