

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 8 Mã nhóm: N8

Các thành viên có tham dự:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52100106 | Nguyễn Thành Nhật Tân | 52100106@student.tdtu.edu.vn |  | PM,Des,tester |
| 2 | 52100846 | Phùng Thị Thủy Tiên | 52100846@student.tdtu.edu.vn |  | Des, dev,tester |
| 3 | 52100038 | Vương Thanh Huy | 52100038@student.tdtu.edu.vn |  | Dev,tester |
| 4 | 52100783 | Nguyễn Trung Dũng | 52100783@student.tdtu.edu.vn |  | Dev, tester |
| 5 | 31900658 | Nguyễn Ngọc Ái Đan | 31900658@student.tdtu.edu.vn |  | BA |

Các thành viên vắng mặt:

| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Giao việc code phần quản lý
2. Test phần user
3. Bổ sung lại usecase, cập nhật srs, vẽ class diagram

Địa điểm: Thảo luận qua discord của nhóm

Thời gian bắt đầu:20:00 PM Thời gian kết thúc: 21:00 AM

# Kết quả buổi họp

(Các trao đổi, thảo luận, thống nhất chung của nhóm)

* Giao deadline cho team dev về phần quản lý
* Testing user
* Giao deadline để cập nhật srs

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 17/04/2023 đến 24/04/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huy + Dũng | Tiến hành code phần nhân viên, nghiên cứu mô hình 3 lớp | Hoàn thành phần nhân viên | Mất nhiều thời gian để research | Hoàn thành |
| 2 | Tiên | Fill database | Hoàn thành database | Không có | Hoàn thành |
| 3 | Tân | Làm giao diện phần quản lý, chuyển đổi ngôn ngữ user, vẽ sequence diagram | Hoàn thành UI, chuyển ngôn ngữ user, vẽ xong sequence diagram | Không có | Hoàn thành |
| 4 | Tân | Update các biên bản tuần | Hoàn thành biên bản | Không có | Hoàn thành |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 24/04/2023 đến 08/05/2023)

| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đan | Cập nhật srs, vẽ class diagram | 24/04/2023 | 08/05/2023 | Cập nhật lại hoàn chỉnh srs, cơ bản 70% class diagram |
| 2 | Huy + Dũng | Tiến hành code phần quản lý | 24/04/2023 | 08/05/2023 | Hoàn thành 100% phần quản lý |
| 3 | Tiên | Test phần user | 24/04/2023 | 08/05/2023 | Hoàn thành test phần user |
| 4 | Tân | Làm giao diện phần admin | 24/04/2023 | 08/05/2023 | Hoàn thành cơ bản giao diện cho team dev |
| 5 | Tân | Update các biên bản tuần | 24/04/2023 | 08/05/2023 | Hoàn thành biên bản |